S P R A W O Z D A N I E

z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Grabów

w okresie od 01 stycznia 2010r. do dnia 31 marca 2010.

W omawianym okresie podjęto następujące działania:

W zakresie gospodarki nieruchomościami

1. Ogłoszony na dzień 08.01.2010 r. drugi ustny przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej przy ulicy Kochanowskiego /agronomówka/ zakończył się wynikiem negatywnym, wobec powyższego na 26 marca 2010 r. ogłoszono rokowania, cena wywoławcza do rokowań 160. 000 zł, które, również zakończyły się wynikiem negatywnym.

2.W dniu 04 stycznia została zawarta Umowa najmu z CPN „ORLEN” w Płocku na okres jednego roku tj. do 31.12.2010 r. , oraz ustalono czynsz w wysokości 1.600 zł + VAT w stosunku miesięcznym.

3. W miesiącu styczniu  została zawarta umowa użyczenia lokalu użytkowego na czas nie oznaczony z Biblioteką Publiczną Gminy, użyczenie lokalu nastąpiło nieodpłatnie.

4.  W związku z podjętą Uchwałą  na ustanowienie służebności gruntowej w miesiącu kwietniu w kancelarii notarialnej zostanie podpisana umowa przenosząca służebność z działki 140/ 4 na działkę 140/15

W zakresie zimowego utrzymania dróg Gminnych w roku 2009-2010

Całkowity koszt zimowego utrzymania dróg gminnych       -  109.036,44 zł

- Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Grabowie     -  65.944,64 zł

- Gminna Spółka Wodna w Grabowie                                -     7.565,00 zł

- O S P  Grabów                                                                      -      1.784,35 zł

- Przedsiębiorstwo Robót Drogowych  Żuki                      -    20.527,95 zł

- Molewski Chodecz                                                            -      4.975,50 zł

- P.H.U Maciej Piotr Łuczak                                               -      5.243,00 zł

- Marchel  Stara Sobótka                                                    -      2.996,00 zł

W  zakresie Inwestycji  gminnych

1.Kontuowane są prace przy przebudowie drogi w m. Besk Nowy -Smolice-Teofilki    termin zakończenia 30-04-2010r. Koszt inwestycji 870.028 zł długości 3.564,12 mb inwestycja realizowana jest przy pomocy środków unijnych  w wysokości około 660 tys. zł

2. W dniu 25-03-2010 roku został przeprowadzony  przetarg na przebudowę  dróg w m. Besiekiery Janów-Ostrówek długości 3.645 mb , koszt inwestycji  wg kosztorysu inwestorskiego wynosi 844.556,37zł. Planowany termin zakończenia całej inwestycji 30-09-2011r.  Do przetargu przystąpiło 5 firm, najtańszą cenę zaoferowała firma  GOLMAR Sp. z o.o. 62 – 720 Brudzew Bierzmo 2 za kwotę 883.518,47. Na to zadanie został złożony wiosek do WFOGR o dotację w wysokości 190.000,00 zł. na realizację pierwszego etapu - wykonanie podbudowy który ma być zrealizowana do 30-09-2010r a drugi etap  wykonanie nawierzchni asfaltowej ma być wykonany do 30-009-2011r.

3. W dniu 25-03-2010r. został także przeprowadzony przetarg na przebudowę  drogi  w m. Sobótka Nowa o  długości 981 mb. Koszt inwestycji wg kosztorysu inwestorskiego wynosi 233.146 zł, termin realizacji inwestycji od 02-05 do 30-08-2010r. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma MARKBUD  Spółka  z o.o.  ul. Łódzka  14/18   Poddębice za kwotę 233 887,18.

4. Na etapie załatwiania jest pozwolenie na budowę są drogi w m. Budki –Borów o długości 2.112 mb wartość kosztorysowa 570.754 zł, planowany termin realizacji- zakończenia 30-09-2010 r. Na tą droga też został złożony wniosek do WFOGR  w wysokości 274,000,00 zł.  Planowany termin ogłoszenia i rozstrzygnięcia przetargu do 30-04-2010r.

5.Również na etapie załatwiania pozwolenia na budowę jest także droga w m. Nagórki o długości 844 mb o wartości kosztorysowej w wysokości 232.843,07 zł. Planowany termin realizacji 2010-2011r.  Na te drogi zostanie ogłoszony przetarg w miesiącu kwietniu.

6. W dniu 30-09-2009r został złożony wniosek do Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w ramach Narodowego Programu Odbudowy Dróg Lokalnych , wniosek otrzymał pozytywną ocenę  uzyskując 14,5 pkt. i znalazł się na liści rezerwowej na 17 miejscu, ponowne rozpatrzenie wniosków nastąpi na początku w miesiąca maja. Koszt inwestycji 690.000,00 zł. długość drogi 1995 mb wnioskowana kwota dotacji 345.000,00 zł.

7. W roku 2010 planuje się opracować dokumentację na drogi w we miejscowościach Radzyń, Bowętów - Sławęcin  o nawierzchni asfaltowej i we wsi Żrebięta –Stanisławki o nawierzchni tłuczniowej.

8. W trakcie realizacji jest odbudowa fosy wokół  ruin  zamku w Besiekierach koszt inwestycji 698 tys. zł planowany termin zakończenia zadania 30-09-2010r.

9. Został rozstrzygnięty przetarg i podpisana umowa na realizację zadania pn. Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej z przepompowniami w m. Stara Sobótka, Rochów, Radzyń, z Konsorcjum Firm Molewski z Chodcza i Przedsiębiorstwem Wielobranżowym HYDROBUD z Kazimierz Biskupi na kwotę 5.178.168,00 zł, termin zakończenia inwestycji 30-08-2012r.  Na realizację tego zadania gmina otrzyma dotacje z środków unijnych w wysokości 2.900.000,zł oraz złożony zostanie wiosek o dotację z WFOŚiGW w Łodzi na kwotę 790.000,00 zł.

10. Ponadto w roku 2010 planuje się przeprowadzenie przebudowy stadionu LKS  w Grabowie, koszt inwestycji wg kosztorysu inwestorskiego 663.000,00 zł oraz złożenie wniosku na modernizację stacji uzdatniania wody w Grabowie wraz z budową trzeciej studni głębinowej w okresie naboru projektów na działanie „Usługi dla ludności  ” z programu wsparcia PROW

11.W najbliższych dniach zostanie ogłoszony przetarg na bieżący remont dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej. W tym roku na remont dróg została przeznaczona kwota w wysokości 60 tys. zł, za którą zamierza się przeprowadzić  tylko prace związane z profilowanie i zagęszczeniem dróg na długości około 70 km.

W zakresie ochrony zdrowia

Wystosowano stanowisko Wójta Gminy Grabów w przedmiocie zakontraktowania umowy o udzielenie świadczeń zdrowotnych z zakresu ; rehabilitacja lecznicza- ambulatoryjne zabiegi fizjoterapeutyczne na terenie gminy Grabów do Dyrektora Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Łodzi Pana Pawła Paczkowskiego. W uzasadnieniu wskazano, iż Gmina Grabów spełnia warunki wspólwymagalne  wynikające z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej dot. wyposażenia budynków w urządzenie techniczne np., dźwig. W odpowiedzi na przedmiotowe pismo Narodowy Fundusz Zdrowia Łódzki Oddział Wojewódzki w Łodzi poinformował Nas, iż w planie finansowym na 2010r. nie posiada wolnych środków finansowych na przeprowadzenie postępowania konkursowego w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dla nowych świadczeniobiorców. Przedstawione argumenty oraz postępowania konkursowego  zostanie uwzględnione w przypadku uzyskania dodatkowych środków finansowych. Posiadanie takich środków opublikowane będzie w komunikatach dla świadczeniobiorców na stronach internetowych ŁOW NFZ.

Informuję ponadto, że w dniu 10 lutego 2010 roku zakończył się termin przyjmowania zgłoszeń do konkursu „ Zdrowa Gmina , Zdrowy Powiat „ o nagrodę Marszałka Województwa Łódzkiego. Zgłosiło się 41 jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa łódzkiego -30 gmin w tym Gmina Grabów i 11 powiatów.

W zakresie Oświaty

W trakcie ferii zimowych zajęcia bez dodatkowych skutków finansowych odbywały się w Gimnazjum i Szkole Podstawowej w Grabowie , w Szkole Podstawowej w Starej Sobótce oraz w Szkole Podstawowej w Kadzidłowej - plany zajęć w załączniku. Szkoła była również czynna w Chorkach nieprzedłożono harmonogramu.

Ponadto w trakcie ferii ;

- w Szkole Podstawowej w Kadzidłowej przeprowadzono remont toalety dla chłopców, założono terakotę i glazurę, dokonano wymiany drzwi i futryn, budowa kabiny i wymiana urządzeń sanitarnych - koszt materiałów i robocizny wyniósł 4350,- złotych,

- w Szkole Podstawowej w Grabowie wykonano malowanie dużego korytarza dolnego, wejście do szkoły i szatni dolnej dla uczniów - koszt materiałów i robocizny 3 200 , - złotych,

- w Gimnazjum w Grabowie rozpoczęto remont sali gimnastycznej wraz z zapleczem i pokojem intendentki, który obejmuje: wymianę instalacji elektrycznej, wymiana drzwi, malowanie ścian i sufitów /gładzie/ , czyszczenie i malowanie drabinek, uzupełniono sprzęt sportowy oraz doposażono siłownię zgodnie z nową podstawą programową, wykonano prace konserwatorskie awaryjnego oświetlenia w hali sportowej, dokonano przeglądu technicznego szkoły pod względem spełnienia przepisów bezpieczeństwa wartość ok. 17 900,- złotych / 10 300 robocizna +  4 600,-

zł robocizna elektryka łącznie z odbiorem  i ok. 3 000,-  robocizna wykonana przez GZGKiM w Grabowie.

W zakresie działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Grabowie

W okresie od 1 stycznia 20010 r. do 25 marca 2010 r. przyjęto wnioski i wydano decyzje w następujących sprawach:

- Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami

- 30 decyzji przyznających zasiłek rodzinny

- Świadczenia pielęgnacyjne

    - 6 decyzji przyznających świadczenie pielęgnacyjne

- Zasiłki pielęgnacyjne

- 11 decyzji przyznających zasiłek pielęgnacyjny

- Fundusz alimentacyjny

  - 8 decyzji przyznających zaliczkę alimentacyjną

- Jednorazowa zapomoga z tytułu nowo narodzonego dziecka

- 11 decyzji przyznających świadczenie z tytułu urodzenia dziecka

- Zasiłki okresowe

- 73 decyzje przyznające zasiłek okresowy

- Zasiłki celowe

- 51  decyzji przyznających zasiłek celowy

- Zasiłki stałe

- 9 decyzji przyznających zasiłek stały

- Program wieloletni

- 37 decyzji przyznających zasiłki celowe na zakup żywności w myśl programu “Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

- 76 decyzji przyznających posiłek dla dzieci w szkołach  podstawowych, gimnazjum oraz w szkołach ponadgimnazjalnych

- Usługi opiekuńcze

- 16 decyzji przyznających usługi opiekuńcze

- Dodatki mieszkaniowe

- 14 decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy

W ramach przyznanych świadczeń z pomocy społecznej wydano 89 zleceń na artykuły żywnościowe oraz opał.

Ponadto swoją działalność kontynuują dwie świetlice środowiskowe: jedna w Grabowie i jedna w Starej Sobótce. W zajęciach świetlicy uczestniczą dzieci ze szkół podstawowych oraz gimnazjum w ilości około 55 osób.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grabowie  w bieżącym roku, tak jak w roku ubiegłym oraz w 2008 wystąpił o środki na realizację projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII, Działania 7.1, Poddziałania 7.1.1. „Program aktywizacji zawodowej kobiet i mężczyzn w gminie Grabów” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach którego chętni bezrobotni klienci pomocy społecznej zostaną objęci wsparciem dla przywrócenia ich na rynek pracy, a przez to zapobieganie ich wykluczeniu zawodowemu i społecznemu.

Ponadto Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grabowie obecnie przygotowuje się do realizacji zadań w ramach Międzypokoleniowego Klubu Integracji Społecznej z  Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich, gdyż Gmina otrzymała środki finansowe na 2010r.

W zakresie działalności Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

- Zanotowano 60  awarii i usterek wodociągowych w tym 2 na sieci.

- Wszczęto 57 postępowań w sprawie zamknięcia przyłącza wodociągowego

- Wyremontowano lokal socjalny po spaleniu przy ul. 1 Maja 2a

- W trakcie akcji usuwania skutków zimy  ciągniki przepracowały 779 godzin

- Prowadzone są prace remontowe  sali gimnastycznej przy gimnazjum.

# W zakresie działalności Gminnego Ośrodka Kultury

Gminny Ośrodek Kultury w Grabowie był organizatorem oraz współorganizatorem wielu wydarzeń kulturalnych, które odbyły się w okresie styczeń marzec 2010. są to:

- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy; 08-01-2010 r.

20 stycznia 2010 roku po raz kolejny zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Na czele sztabu WOŚP przygotowującego imprezę stanęła Krystyna Gaj. Tegoroczna zbiórka XVIII Finału WOSP przeznaczona była dla dzieci z chorobami onkologicznymi oraz doposażenie klinik. Imprezę współorganizowali: S.P. w Grabowie, Gimnazjum w Grabowie, S.P. w Starej Sobótce, S.P w Chorkach, S.P. w Kadzidłowej, Rada Gminy Grabów, Urząd Gminy w Grabowie, Gminny Ośrodek Kultury w Grabowie, Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Grabowie, Ochotnicza Straż Pożarna w Grabowie i Starej Sobótce, Funkcjonariusze Policji. Zbiórka rozpoczęła sie o godz.8:30. Wolontariusze oraz ich opiekunowie kwestowali do puszek. Pomimo bardzo niskiej temperatury dzielnie wykonywali swoje zadanie. O godz. 16:00 na rynku w Grabowie rozpoczął sie finał WOSP . Największym powodzeniem w tym roku cieszyły sie przejażdżki dużymi saniami wokół rynku w Grabowie, gdzie ustawiały sie kolejki chętnych. O godz. 20:00 wystrzelono przepiękne kolorowe fajerwerki. Było to najpiękniejsze światełko jakie  oświetliło plac WOŚ w Grabowie. Sztab WOSP po obliczeniu wszystkich puszek ogłosił, ze zebrano kwotę 4 801. 32 zł.

- X Regionalny Pokaz Potraw Ziemi Łęczyckiej; 11-02-2010-

W tłusty czwartek 11 lutego   2010 r. o godz. 11.00 już po raz dziesiąty  w Domu Kultury w Łęczycy odbył się Regionalny pokaz potraw Ziemi Łęczyckiej "Smakołyki naszego dzieciństwa". Gminę Grabów reprezentowały dwa zespoły: KGW Budki - Dębowska Urszula, Kaźmierczak Maria, Jóźwiak Ewa. Prezentowane potrawy: niezwykłe przekąski w galarecie, mini szaszłyki, tort jubileuszowy oraz Gospodarstwo agroturystyczne „Na włościach” - Jóźwiak Alina, Rutkowska – Florczak Wanda, Grobelny Lech, Jóźwiak Jan. Prezentowane potrawy: włościańskie prosię pieczone. Coroczne uczestnictwo w pokazach regionalnych ma na celu podtrzymywanie tradycji kuchni  regionalnej oraz jej promocję.

- Uroczyste spotkanie założycielskie Lokalnej Organizacji Turystycznej – Centralny Łuk Turystyczny; 12-02-2010 r.

Jest to inicjatywa, która w zeszłym roku zaistniała już pod nazwą Centralny Łuk Turystyczny m.in. na Targach Turystycznych Na styku Kultur w Łodzi. Wspólna promocja turystyczna mieści w sobie wiele elementów m.in. historycznych, krajobrazowych, przyrodniczych i kulturowych. Warto podkreślić że obszar funkcjonowania Centralnego Łuku Turystycznego to środek Polski i obszary leżące na pograniczu województw łódzkiego i wielkopolskiego, a w tym Gmina Grabów. Turyści nie rozpoznają granic terytorialnych. Tym bardziej cieszy fakt, że ta inicjatywa może łączyć samorządy województwa łódzkiego i wielkopolskiego. W spotkaniu uczestniczyły władze Gminy Grabów tj. Wójt – Ryszard Kostrzewski, Sekretarz – Janusz Jagodziński, Przewodniczący Rady Gminy – Jan Darolewski oraz Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury – Grzegorz Klimczak. 
Podczas spotkania zatwierdzono statut stowarzyszenia oraz wybrano 10-osobowy Zarząd w skład którego wchodzą: Prezes, 2 Wiceprezesi oraz pozostali członkowie Zarządu. Powołano również przewodniczącego i członków Komisji Rewizyjnej. Podjęto rozmowy na temat dalszego działania zmierzającego do rozwoju turystyki i promocji obszarów zrzeszonych pod  nazwą Centralnego Łuku Turystycznego.

- XVI Edycja Międzynarodowych Targów Regionów Turystycznych; 26-02-2010 r. - Po raz drugi uczestniczyliśmy w tym przedsięwzięciu. Uroczystości towarzyszyło podpisanie umowy o współpracy między przedstawicielami regionalnych organizacji turystycznych województw łódzkiego i mazowieckiego. Na targach zaprezentowało się szerokie grono profesjonalistów, wśród których byli tour operatorzy, przedstawiciele sieci hoteli i restauracji, przewoźnicy, reprezentanci miast, regionów i lokalnych organizacji turystycznych. Zachęcali oni do ciągłego podróżowania, zwiedzania i wędrówek. W tym roku zaproszenie do udziału w targach przyjęło 160 przedstawicieli branży turystycznej. Wśród nich są zagraniczni wystawcy, którzy prezentują następujące kraje: Czechy, Egipt, Białoruś, Gruzję, Izrael, Litwę, Palestynę, Portugalię, Rosję, Tunezję, Słowenię, Sri Lankę, Ukrainę, Węgry oraz Wielką Brytanię. Ich prezentację uzupełnią bogata oferta turystyki wyjazdowej do innych zakątków świata prezentowana przez liczne biura podróży i wycieczek.  W ramach ekspozycji targowej polską i lokalną ofertę turystyczną przedstawiły instytucje samorządowe i lokalne z województw łódzkiego. Wśród nich nie zabrakło Centralnego Łuku Turystycznego – nowej atrakcji turystycznej z centrum Polski - wspólnej inicjatywy miast Łęczycy, Uniejowa, Dąbia, Krośniewic oraz gmin: Grabowa, Świnic Warckich z także Góry Świętej Małgorzaty oraz Kopalni Soli „Kłodawa” S. A. Inicjatywa promuje atrakcje turystyczne centralnej Polski. Targom towarzyszą liczne wykłady, seminaria, prezentacje. Gminę Grabów reprezentował Król Palanta Adam Rapacki oraz Rycerze ze zgrupowania Konfraternia Burgus Carpinei, promując nasze święta regionalne oraz walory turystyczne.

- Uroczysty koncert  "W krainie uśmiechu", 27-02-2010r. - podczas tego wydarzenia mieszkańcy Gminy Grabów mieli okazję na żywo zobaczyć prezentację takich sław jak: Kazimierz Kowalski, Ewa Szpakowska, Małgorzata Kulińska, Andrzej M. Jurkiewicz oraz Andrzej Niemirowicz. Inicjatorami tego wydarzenia kulturalnego byli Wójt Gminy Grabów, Polska Agencja Koncertowa z jej dyrektorem Kazimierzem Kowalskim oraz Gminny Ośrodek Kultury w Grabowie. W trakcie koncertu publiczność mogła usłyszeć i zaśpiewać, wraz z artystami, wiecznie młode i nieprzemijające przeboje muzyki klasycznej. Koncertowi towarzyszyła niezwykle ciepła i serdeczna atmosfera. Po koncercie publiczność mogła spotkać się z artystami i wymienić wrażenia.

- Spotkanie z cyklu Osobowości; 12-03-2010r. - W piątek 12 marca 2010 r. w Domu Kultury w Łęczycy odbyło się spotkanie z cyklu Osobowości z Panią Marią Ginter, trafnie opatrzone tytułem Życie pełne pasji. MARIA GINTER z domu Zieleniewska. Jesteśmy dumni z tego iż tak ciekawa postać, mająca bogatą osobowość urodziła się 23 listopada 1922 r. w Smolicach w naszej gminie. Malarka, pisarka, rzeźbiarka, tenisistka, wielbicielka koni i psów, pierwsza po wojnie w Polsce kobieta-kierowca zawodowy. Jej pierwszym mężem był Jan Korzybski – bohater powstania warszawskiego. Ona również brała czynny udział w powstaniu (pseudonim "Iza"). Wychowanka klasztoru sióstr urszulanek w Pniewach koło Poznania. W czasie drugiej wojny światowej i okupacji żołnierz Tajnej Armii Polskiej, Związku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej, więzień Pawiaka, powstaniec warszawski. Po wojnie pracowała jako zawodowy kierowca samochodów ciężarowych, graficzka i dziennikarka. W 1962 roku wyemigrowała (Wielka Brytania, Francja, Maroko, USA). Organizowała wystawy swego malarstwa, podróżowała, napisała książki: Z wiatrem pod wiatr, Galopem na przełaj, Ali Baba i jego pieskie życie, Po rosie, po grudzie i reportaże. Przeprowadzała wywiady dla prasy polskiej i amerykańskiej. Uczyła języka francuskiego, była trenerem tenisa, prowadziła hodowlę psów rasowych. W USA ukończyła dwa fakultety: romanistykę i sztukę. Uczestniczyła w turniejach tenisowych, rajdach i wyścigach samochodowych, uprawiała z powodzeniem narciarstwo, szybownictwo i jeździectwo. Od 1980 r. mieszka na warszawskim Żoliborzu. Należy do Polskiego PEN Clubu, Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, Europejskiej Unii Kobiet, Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego. Od 1987 roku jest fundatorką dorocznej nagrody literackiej za twórczość pamiętnikarską. Treścią jej życia zawsze była Sztuka i Sport. W spotkaniu z Panią Marią Ginter uczestniczył Wójt Gminy Grabów – Ryszard Kostrzewski, sekretarz Gminy  - Janusz Jagodziński oraz mieszkańcy gminy w tym mieszkańcy Smolic. W milej atmosferze mogliśmy wraz z bohaterką spotkania wrócić do wspomnień, podziwiając jej dorobek twórczy. Dziękując Osobowości za całokształt dorobku sportowo – literackiego, zaproponowałem odwiedzenie Grabowa w maju, w formule wizyty sentymentalnej.

- Wsparcie artystyczne wydarzenia: „Młodzi z ekologią na Ty”; 15-03-2010r. - w Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Grabowie odbyło się spotkanie studyjne, w którym uczestniczyli konsultanci projektu pp. Bożena Zając, Agnieszka Mikina i Grażyna Mrówczyńska; eksperci z Włoch: pan Giulio Paranini, pani Fiorenza Rigoni i pan Giacomo Secco; przedstawiciele naszej gminy: zastępca wójta – p. Wiesław Łaziński, sekretarz UG – p. Janusz Jagodziński. Było nam niezmiernie miło iż tak miłe wydarzenie mogliśmy uświetnić  występami dwóch zespołów artystycznych tj. sekcji rytmiczno – tanecznej mażoretek oraz  młodzieżowej orkiestry dętej, działających przy Gminnym Ośrodku Kultury. Wielkie zainteresowanie wzbudziła wśród gości postać  p. Adama Rapackiego pełniącego w uroczystym stroju funkcję Króla Palanta, tym samy promując nasze tradycje wśród gości zagranicznych.

Ponadto Gminny Ośrodek Kultury poczynił działania zmierzające do pozyskania następnych środków pochodzących z grantów  Unii Europejskiej. I tak w dniu 19 lutego został złożony wniosek o przyznanie pomocy w ramach Osi 4 Leadera – PROW 2007 – 2013, dla małych projektów. Projekt konkursowy pt. „Organizacja imprezy plenerowej „Święto Palanta oraz podtrzymywanie miejscowych tradycji poprzez doposażenie Gminnej Orkiestry Dętej, promującej Gminą Grabów”, ma jak sam tytuł wskazuje pomóc nam pozyskać środki na organizację Święta Palanta oraz umundurowanie naszej Orkiestry Dętej. Wartość złożonego projektu wynosi  35 234,27 zł w tym   29 464,56 zł kosztów kwalifikowanych. Obecnie wniosek został pozytywnie rozpatrzony pod względem merytorycznym na szczeblu Lokalnej Grupy Działania. W związku z czym przystępujemy do działań związanych z realizacją powyższego projektu.

Dziękuję za uwagę.

WÓJT GMINY GRABÓW

Ryszard Kostrzewski