S P R A W O Z D A N I E

z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Grabów

w okresie od 1 kwietnia 2010r. do dnia 12 lipca 2010r..

W omawianym okresie podjęto następujące działania:

W  zakresie Inwestycji  gminnych

- zostały zakończone i odebrane prace związane z przebudową drogi gminnej w miejscowości Besk Nowy- Brudzeń- Teofilki długości 3.564mb o wartości 870 028 zł, inwestycja zrealizowana została przy pomocy środków unijnych w wysokości około 660 tys. zł,

-  na ukończeniu są  prace związane z  przebudową drogi dojazdowej w miejscowości   Besiekiery – Ostrówek długości 3.645 mb, koszt inwestycji wynosi 883.518,47 zł. Inwestycja etap I wykonanie podbudowy jest dofinansowana z WFOGR w wysokości  92 tys. zł . Do wykonania pozostały tylko pobocza,

- w trakcie realizacji  jest przebudowa drogi dojazdowej w wsi Sobótka Nowa długości 981 mb koszt budowy inwestycji wynosi 233.887,18 zł, wykonawcą jest firma MARKBUD Sp. z o.o.  z Poddębic, planowany termin zakończenia inwestycji 30-08-2010.,

- rozpoczęte zostały roboty związane z przebudową drogi dojazdowej w miejscowości Budki-Borów na długości 2.112 mb koszt inwestycji po przetargu wynosi 570.754 zł, wykonawcą robót jest firma GOLMAR sp. z o.o. z Brudzewa, planowany  termin zakończenia realizacji inwestycji 30-09-2010r. Inwestycja jest dofinansowana z WFOGR w wysokości 132 tys. zł,

- w najbliższym czasie zostaną rozpoczęte prace związane z przebudową drogi dojazdowej w miejscowości Nagórki długości  844 mb, koszt inwestycji wynosi 206.359,68 zł, wykonawcą jest firma GOLMAR Sp. z o.o. z Brudzewa, termin zakończenia I etapu podbudowy do dnia 30-10-2010 , etap II wykonanie nawierzchni asfaltowej do dnia 30-06-2011r.,

- zostały rozpoczęte  prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej na przebudowę dróg dojazdowych w miejscowości Radzyń, Bowętów, Żrebięta polegające na zapytaniu ofertowym na wykonanie map do celów projektowych,

- na ukończeni są prace związane z odbudową fosy wokół ruin zamku w Besiekierach koszt inwestycji 698 tys. zł planowany termin zakończenia inwestycji sierpień 2010r.,

- w dniu 28-06-2010r został przeprowadzony przetarg na przebudowę i remont stadionu LKS w Grabowie, wpłynęły trzy oferty najkorzystniejszą ofertę złożyła firma „MIG-MA” Sp. z o.o. z Żychlina na kwotę  481.174,51 zł, przewidywany termin podpisania umowy i rozpoczęcia  prac 15-07-2010r a zakończenie 30-09-2010r.,

- zostały zakończone prace związane z przystosowaniem  gminnego składowisku odpadów  stałych w  Sławęcinie, zgodnie z zaleceniami Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi, zostały wykonane trzy piezometry  i zamontowana waga,

- w miesiącu maju zostały wykonane prace przez GZGKiM w Grabowie  związane z wykoszeniem poboczy przy drogach gminnych oraz z odbudową rowów przydrożnych w miejscowości Teofilki i Smolice ,

- prowadzone są prace związane z odmulenie rowów przydrożnych odprowadzających wody z kanalizacji burzowej z ternu Grabowa, prace wykonywane są przy pomocy pracowników z Powiatowego Biura Pracy.

W zakresie  księgowości podatkowej i budżetowej

1.Przyjęto i rozliczono 649 wniosków dotyczących zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa.

2.Wydano 649 decyzji dotyczących zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa, wszystkie decyzje przyznające. Powierzchnia użytków rolnych zgłoszonych przez producentów rolnych do wniosku o zwrot podatku wyniosła 8 549,85 ha. Ilość litrów oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, wynikających z dołączonych przez producentów rolnych do wniosku o zwrot podatku faktur VAT lub kopii tych faktur wyniosła 403 787,39 litrów, natomiast łączna kwota rocznego limitu zwrotu podatku akcyzowego zgłoszonego przez producentów we wnioskach wyniosła 624 994,04 zł. Producentom rolnym na podstawie złożonych wniosków wypłacono 343 219,28 zł

3.Wszczęto 18 postępowań egzekucyjnych dotyczących zajęcia przyznanych kwot z tyt. zwrotu podatku akcyzowego wobec producentów rolnych na wniosek wierzycieli.

4. W ramach realizacji Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich zawnioskowano i przekazano usługodawcą kwotę 15 613,00 zł

W zakresie wymiaru podatku

W w/w okresie wydano 231 zaświadczeń w sprawach podatkowych.

1.Naniesiono zmiany geodezyjne w 46 kartach gospodarstw podatników.

2.Naniesiono zmiany w ulgach podatkowych dla 18 podatników podatku rolnego.

3. Udzielono odpowiedzi na 37 wniosków o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych .

4. Przyjęto 12 wniosków o ulgę z tyt. nabycia gruntów .

5. Przyjęto 1 wniosek o ulgę inwestycyjną.

6. Wydano 26 postanowień w sprawie złożenia informacji podatkowych przez rolników którzy nabyli gospodarstwa i nieruchomości w celu wydania stosownych decyzji wymiarowych.

W zakresie  księgowości podatkowej

l. Wydano:

- 55 szt. zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach

-  2 szt. decyzji o umorzeniu niezapłaconych w terminie łącznych zobowiązań

pieniężnych.

- Rozliczno 40 inkasentów z II raty podatku za 2010r.(zebrana kwota II raty-153.734,00 zł.), wpłaty wprowadzono na konta podatników w ilości 1509 pozycji.

- Naliczano prowizję dla 40 inkasentów za zebraną II ratę podatku.

- Wprowadzono wpłaty za należności podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, transportowego, czynsz najmu, czynsz dzierżawny na konta podatników posiadających osobowości prawne za miesiąc kwiecień, maj, czerwiec 2010r. - w ilości 207 pozycji.

- Wysłano 52 szt. upomnień na kwotę 39.714,00 złotych podatek rolny, leśny, od nieruchomości.

- Wysłano 7 tytułów wykonawczych - podatek od środków transportowych do Urzędu Skarbowego w Kutnie na kwotę 7.384,00 złotych.

- Wydano:

- 5 zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

- 6 decyzji o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej.

- 8 zaświadczeń o zmianie we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

W zakresie działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Grabowie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grabowie kontynuuje realizację projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII, Działania 7.1, Poddziałania 7.1.1. „Program aktywizacji zawodowej kobiet i mężczyzn w gminie Grabów” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, którego inauguracja miała miejsce 25 marca 2010 r. Na realizację projektu przeznaczono środki w wysokości 93 983,56 zł., w tym wkład własny 9 868,27 zł. Środki te gmina otrzymała w związku ze złożonym wnioskiem do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi. Projektodawcą wniosku jest ośrodek pomocy społecznej, który jednocześnie jest realizatorem projektu. Grupę docelową stanowi 12 osób długotrwale bezrobotnych, zarejestrowanych w PUP, bez prawa do zasiłku, zagrożone wykluczeniem społecznym. Do 30 czerwca 2010 r. odbyły się następujące  szkolenia:

- Warsztaty interpersonalne, czyli szkolenia z zakresu rozwoju osobistego i komunikacji interpersonalnej, metod poszukiwania zatrudnienia dla 12 Beneficjentów w wymiarze 25 h (5 dni x 5h)

- Szkolenie ABC Przedsiębiorczości dla 12 Beneficjentów prowadzone prze doradcę zawodowego w wymiarze 25 h (5 dni x 5 h)

- Kurs prawo jazdy kat. B dla 12 Beneficjentów. Szkolenie z tego zakresu obejmowało zajęcia teoretyczne, jak i praktyczną naukę jazdy prowadzona przez instruktorów i wykładowców w wymiarze 60 h (30 h zajęć teoretycznych + 30 h zajęć praktycznych). W miesiącu lipcu 2010 r. odbędzie się egzamin w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Sieradzu.

W kolejnych miesiącach zostaną zrealizowane jeszcze 2 kursy z zakresu

- przedstawiciel handlowy: zorganizowanie szkolenia dla 6 Beneficjentów w

wymiarze 60 h ( 10 dni x 6 h ) 
- bukieciarstwa: zorganizowanie szkolenia dla 6 Beneficjentów w wymiarze 60

h (10 dni x 6 h ).

W dniu 15 kwietnia 2010 r. w związku z realizowanym projektem w ramach Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszar Wiejskich nastąpiła kontynuacja funkcjonowania Międzypokoleniowego Klubu Integracji Społecznej. Realizacja tego przedsięwzięcia ma potrwać do 15 września bieżącego roku. Głównymi celami klubu są m.in.: 
- stworzenie alternatywnego miejsca spotkań dzieci, młodzieży oraz osób starszych, 
- stworzenie form aktywnego spędzania czasu wolnego i integracji ze społecznością lokalną, 
- organizowanie m. in. spotkań, imprez okolicznościowych i integracyjnych, 
- organizowanie wycieczek, wyjazdów do kin i teatrów, 
- organizowanie prelekcji na temat zdrowego trybu życia, rozmowy z psychologiem, pielęgniarką, itp.

W ramach realizacji projektu Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich realizowano w okresie od kwietnia do czerwca 2010 r. spotkania MKIS, zajęcia kulinarne, wyjazd do teatru zrealizowany był dla grupy 30 osób na spektakl „Porwanie Sabinek” wystawionego przez Teatr Muzyczny w Łodzi w budynku Łódzkiego Domu Kultury oraz wyjazd dla 30-osobowej grupy dzieci i młodzieży do kina Silver Screen w Łodzi.

Jednocześnie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grabowie kontynuuję współpracę z Łęczyckim Komitetem Obrony Bezrobotnych w Łęczycy w sprawie programu pomocy żywnościowej PAED. Od 7 czerwca 2010 r. ponownie odbyła się dystrybucja żywności. Pomocą zostało objętych ponad 114 rodzin z terenu gminy Grabów, które otrzymały produkty żywnościowe, tj. mleko, kasza, ser topiony, kawa zbożowa, płatki kukurydziane, itp.

Ponadto w okresie od 1 kwietnia 2010 r. do 30 czerwca 2010 r. skompletowano i wydano:

Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami

- 22 decyzji przyznających zasiłek rodzinny

Świadczenia pielęgnacyjne

- 1 decyzja przyznająca świadczenie pielęgnacyjne

Zasiłki pielęgnacyjne

- 2 decyzje przyznające zasiłek pielęgnacyjny

Fundusz alimentacyjny

- 1 decyzja przyznająca fundusz alimentacyjny

- 8 decyzji żądających zwrotu kwoty wypłaconych świadczeń z funduszu dla dłużnika alimentacyjnego

Jednorazowa zapomoga z tytułu nowo narodzonego dziecka

- 23 decyzji przyznających świadczenie z tytułu urodzenia dziecka

Zasiłki okresowe

- 56 decyzji przyznających zasiłek okresowy

Zasiłki celowe

- 11  decyzji przyznających zasiłek celowy

Zasiłki stałe

- 3 decyzje przyznających zasiłek stały

W zakresie działalności Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

- W zakresie zaopatrzenia w wodę :

-  usunięto 74 usterki wodociągowe w tym 7 na sieciach głównych,

-  wykonano 4 przyłącza wodociągowe,

- naprawiono dwa odżelaziacze / spawanie nieszczelności. W przypadku  jednego  w stacji Grabów wymieniono kompletną głowicę oraz wymieniono  żwirki,

-w okresie kwiecień– czerwiec dokonano przeglądu hydrantów    przeciwpożarowych. W  stosunku do roku ubiegłego ubyło 22  szt.  hydrantów.

Obecnie sprawnych  jest 112 hydrantów. W Sołectwach: Borów, Jastrzębia,   Leszno, Nowy Besk, Smardzew, Stary Besk i Srebrna posiadają po jednym

sprawnym hydrancie.

- W okresie intensywnych opadów deszczu przepompownie ścieków były systematycznie zalewane. Zalane zostały wszystkie oczyszczalnie użytkowane przy szkołach w szczególności zaś oczyszczalnia przy budynku komunalnym w Nagórkach. Zachodziła konieczność usuwania  nieczystości beczką asenizacyjną. W okresie tym awarii uległo 6 pomp tłoczących w tym 3 na przepompowniach oczyszczalni LEMNA.

3.Ocieplono i pomalowano budynek  warsztatowo – administracyjny zakładu.

4.Zakupiono 1000 szt. kwiatów – wykonano nasadzenia na klombach, gazonach w Grabowie.

5.Wykoszono pobocza dróg gminnych w: Bowętowie, Sławęcinie, Smolicach, Budki, Leszno, Piaski, Byszew, Radzyń, Kotków, Piotrkówek, Smardzew, Kurzjama, Jaworów, Sobótka kol., Odechów, Ksawerów, Jastrzębia, Borów, Goszczędza, Wygorzele i Grabów.

6. Wykonano przepust w m. Piaski i odmulono rowy w Piaskach i Smolicach.

7. Wymieniono obudowę pieca centralnego ogrzewania w budynku  przy ul. Reymonta 2.

8. Wyburzono ścianki działowe w bibliotece oraz pomalowano pomieszczenia tj. adaptacja jednego pomieszczenia po policji.

9.Wykonano zbrojone ławy fundamentowe, zamontowano marki pod umiejscowienie wagi oraz wykonano najazdy na wagę na wysypisku śmieci.

10. Rozpoczęto remont budynku po szkole podstawowej w Besiekierach.

11. Z uwagi na wytyczenie drogi dojazdowej do budowanej chłodni i zwężenie Placu t

targowiska o 10 m dokonano nowego wytyczenia i oznakowania stanowisk         handlowych.

# W zakresie działalności Gminnego Ośrodka Kultury

Gminny Ośrodek Kultury w Grabowie był organizatorem oraz współorganizatorem wielu wydarzeń – imprez kulturalnych, które odbyły się w okresie kwiecień - czerwiec 2010. są to:

06.04.2010r. -odbyło się w Grabowie Święto Palanta. W pierwszy dzień po świętach Wielkiej Nocy odbyło się w Grabowie tradycyjne już Święto Palanta. Jak co roku rozegrany został mecz na rynku poprzedzony mszą św. w kościele. Następnie wszyscy uczestniczyli w uroczystym przemarszu ulicami Grabowa i pasowaniu na nowych członków Klubu Palanta. Obchodom tego święta towarzyszyły występy artystyczne. W uroczystości wzięło udział wielu przedstawicieli władz gminy, zaproszeni goście wśród nich Lokalna Grupa Działania z Kutna  CENTRUM oraz zaprzyjaźniona Lokalna Grupa Działania „POLCENTRUM” ze Strykowa jak również Marek Mazur, Przewodniczący Sejmiku Województwa Łódzkiego, Wiceminister Rolnictwa Tadeusz Nalewajk, starostowie, burmistrzowie, wójtowie oraz kilkuset mieszkańców i gości z całego kraju. Król Palanta pasował w tym roku na honorowych członków Klubu Palanta m.in. ministra Tadeusza Nalewajka, Marka Mazura oraz dziennikarkę TVP Łódź Magdalenę Michalak.

Tegoroczne Święto Palanta zostało w całości sfinansowane dzięki przystąpieniu Gminnego Ośrodka Kultury do realizacji projektu w ramach działania: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013  dla małych projektów. Koszt przedsięwzięcia 12 230,00 zł

13.04.2010r. - Gminy Ośrodek Kultury był współorganizatorem uroczystości obchodów 70 rocznicy Zbrodni Katyńskiej przygotowana przez uczniów i nauczycieli Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Grabowie. Na początku uroczystości oddano cześć wszystkim tragicznie zmarłym w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem na czele z parą prezydencką Lechem i Marią Kaczyńskimi. Uroczystą mszę odprawił ks. dr Henryk Krzeszowski. Następnie uczniowie przedstawili patriotyczną inscenizację poświęconą Zbrodni Katyńskiej i panu Janowi Rakowskiemu zamordowanemu  przez NKWD w Katyniu. Na koniec dokonano poświęcenia tablicy przy „dębie pamięci” ufundowanej przez władze Gminy Grabów. W GOK-u przygotowano i zaprezentowano wystawę dokumentów poświęconych 
życiu i tragicznej śmierci w Katyniu porucznika i nauczyciela – Jana Rakowskiego. W uroczystości wzięli udział syn i córka zamordowanego z rodzinami, władze Gminy Grabów, Dyrektor GOK w Grabowie, dyrektorzy i delegacje Szkół Podstawowych z Kuźnicy Grabowskiej, Grabowa, Chorek i Kadzidłowej, dyrektor, nauczyciele i uczniowie Gimnazjum oraz mieszkańcy Grabowa i okolic.

26.04.2010r.  - W dniu 26 kwietnia 2010 roku w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Starej Sobótce odbyły się konkursy recytatorski i plastyczny pod wspólnym hasłem: „Twórczość Marii Konopnickiej w słowach i obrazach", dla klas I – III., gdzie  Gminny Ośrodek Kultury w Grabowie obok Szkoły Podstawowej w Sobótce objął patronat w tym ufundował nagrody rzeczowe. Konkurs recytatorki obejmował utwory Marii Konopnickiej. Ze wszystkich szkół gminy wystąpiło 11 osób. Każda z nich wybrała wiersz indywidualnie. Konkurs plastyczny polegał na wykonaniu dowolną techniką pracy związanej z twórczością tejże autorki. Do każdego konkursu powołano jury, którego zadaniem było wyłonić laureatów. Po wręczeniu nagród laureatom i dyplomów wszystkim uczestnikom oraz wykonaniu wspólnej fotografii Rada Rodziców zaprosiła wszystkich gości na słodki poczęstunek.

22.05.2010r. - Zespół taneczno – rytmiczny mażoretek, działający przy Gminnym Ośrodku Kultury i Kabaret z Grabowa wystąpił gościnnie, promując naszą gminę na boisku szkolnym Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Łęczycy gdzie odbyła się 17 powiatowa Majówka Zdrowia. Była to impreza propagująca zdrowy tryb życia, sport i wysiłek fizyczny. Uczestnicy imprezy mogli skorzystać z porad lekarskich, sprawdzić poziom cholesterolu i cukru, wziąć udział w licznych konkursach i zabawach. Imprezę urozmaiciły występy dzieci i młodzieży ze szkół Powiatu Łęczyckiego min. ze Szkoły Muzycznej w Łęczycy, Zespół Jaśki i Małgośki z Wilczkowic, w tym młodzież z terenu naszej gminy.

23.05.2010r. - Po raz pierwszy w tym roku odbyło się w Grabowie na stadionie LKS VICTORIA – Święto Mleka. Powodem do zorganizowania imprezy był fakt iż producenci mleka z gminy Grabów zajmują jedno z czołowych miejsc w skali województwa (trzynaście milionów litrów rocznie). W imprezie licznie wzięli udział przedstawiciele władz gminnych i powiatowych, rolnicy, przedstawiciele branży rolno – spożywczej oraz mieszkańcy gminy Grabów. Podczas imprezy uczestnicy mogli wymieniać poglądy dotyczące technologii związanych z branżą mleczarską, skorzystać z porad fachowców. Doskonałą zabawę uczestnikom zapewniły występy estradowe w wykonaniu dzieci, zespołu taneczno – rytmicznego mażoretek, Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Kutnowskiej, natomiast wieczorną część Święta umilił zespół muzyczny Next. Sponsorzy imprezy tj. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Koło oraz Łódzka Spółdzielnia Mleczarska JOGO, zapewnili dodatkowe atrakcje tj. konkursy, zabawy, degustacje wyrobów mleczarskich – za co organizatorzy imprezy serdecznie dziękują.

26.05.2010r. - Gminny Ośrodek Kultury przy współpracy Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Łęczycy był organizatorem "Dnia dla zdrowia mamy" Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Grabów. Zostały zakupione przez GOK zestawy do badania poziomu cholesterolu oraz cukru we krwi, dzięki czemu Panie z Kół Gospodyń mogły bezpłatnie skorzystać z tych badań, a także nauczyć się jak wykonywać poprawnie samobadanie piersi. Na koniec spotkania rozdano ulotki z instruktarzem samobadania piersi, badania cytologicznego oraz nt. szkodliwości palenia tytoniu. W ramach podziękowania za przekazaną wiedzę członkinie koła przygotowały zdrowy poczęstunek. Celem akcji była przede wszystkim aktywizacja środowisk wiejskich w działaniach na rzecz umocnienia zdrowia i propagowania zachowań prozdrowotnych oraz dążenie do zwiększenia świadomości społecznej z zakresu zagrożeń ze strony chorób nowotworowych, schorzeń układu krążenia, cukrzycy, uzależnień, złego odżywiania itp.

13.06.2010r. - Gminna Orkiestra Dęta, działająca przy GOK brała udział w XII Przeglądzie Orkiestr Dętych Powiatu Łęczyckiego. Wzięło w nim udział 9 orkiestr dętych OSP działających na terenie powiatu łęczyckiego, tj.: z Góry Św. Małgorzaty; Pruszek, Mazewa, Błonia, Piątku, Grodziska, Grabowa, Świnic Warckich i Stemplewa. Przegląd rozpoczął się przemarszem orkiestr ulicami Świnic od budynku OSP na boisko sportowe. Orkiestry prezentowały się w dwóch kategoriach: muzyce marszowej i koncertowej. W pierwszej kategorii I miejsce i Puchar Wójta Gminy Świnice Warckie otrzymała Orkiestra OSP Świnice Warckie. Natomiast w kategorii muzyki koncertowej orkiestry rywalizowały o Puchar Starosty Łęczyckiego. Wyniki przedstawiają się następująco: 
- Puchar Starosty Łęczyckiego otrzymała Orkiestra OSP Błonie – I miejsce

- Puchar Komendanta Powiatowego PSP otrzymała orkiestra OSP Świnice Warckie–

II miejsce -Puchar Prezesa ZOP Z OSP RP otrzymała Orkiestra OSP Piątek – III

miejsce. 
Natomiast wyróżnienia: - Puchar Dyrektora LBS otrzymała orkiestra OSP Pruszki, Puchar Prezesa Towarzystwa PZŚ otrzymała Gminna Orkiestra Dęta z Grabów, Puchar Prezesa Stowarzyszenia MWS otrzymała Orkiestra OSP Stemplew, Puchar Tadeusza Bednarka inicjatora Przeglądów Orkiestr otrzymała Orkiestra OSP Grodzisko, Puchar Prezesa Powiatowego i Gminnego PSL otrzymała Orkiestra OSP Góra św. Małgorzaty, Puchar Prezesa Hurtap SA otrzymała Orkiestra OSP Mazew. Nagrody pieniężne w kategorii muzyki koncertowej zostały ufundowane przez Zarząd Powiatu Łęczyckiego oraz Gminny Ośrodek Kultury w Świnicach W. Prezes „Hurtap” S.A w Łęczycy ufundował 3 puchary dla grup tanecznych przy orkiestrach: OSP Świnice Warckie, Pruszki i Grabowa. Uwieńczeniem zmagań był występ 320 instrumentalistów, którzy wykonali wspólnie utwór pt.: „Orkiestry dęte…”. Muzycy pięknie zaprezentowali się we wspólnym utworze- bez próby- z ogromną siłą zabrzmiały dźwięki na placu sportowym, robiąc wielkie wrażenie na wszystkich słuchaczach.

19.06.2010r. - na ruinach zamku w Besiekierach odbyło się spotkanie średniowiecznych drużyn bractw rycerskich. Patronat nad spotkaniem objęło Bractwo rycerskie Konfraternia Burgus Carpinei, działające przy Gminnym Ośrodku Kultury. Hołdując tradycje średniowiecznej kultury przybyli biesiadnicy w ramach turnieju łuczniczego oraz manewrów lekkiej chorągwi, mieli okazję zaprezentować swoje umiejętności związane z kunsztem walki. Najlepsi, ze śmiałków, którzy wzięli udział w turnieju, zostali nagrodzeni okolicznościowymi dyplomami, a po ostrej rywalizacji i spektakularnych walkach, bractwa rycerskie wraz z przybyłymi mieszkańcami zasiedli przy ognisku.

23.06.2010r. - Podczas uroczystości Nocy Świętojańskiej w Sobótce wystąpiła gościnnie grupa taneczno – rytmiczna mażoretek z prowadzącą Lidią Wasiak  oraz Gminna Orkiestra Dęta pod batutą Tadeusza Orlika, działające przy Gminnym Ośrodku Kultury. Obie grupy wspólnie i indywidualnie wykonały kilka układów i utworów muzyczno – tanecznych, które cieszyły się uznaniem i zostały nagrodzone gromkimi brawami przez widzów.

Ponadto Gminny Ośrodek Kultury w odpowiedzi na ogłoszenie Wójta Gminy Grabów, dotyczące otwartego konkurs Nr 1/2010 na realizację usług integracji społecznej w ramach Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich, złożył ofertę techniczno – finansową na kontynuację działań podjętych w 2009 r., których rezultatem ma być:

- Objęcie usługą nauki gry na instrumentach dętych drewnianych i blaszanych 10 osobowej grupy.

- Utworzenie nowej 10 osobowej grupy rytmiczno – tanecznej (mażoretek)

- Kontynuacja edukacji muzycznej – zasilenie szeregów istniejącej orkiestry dętej.

- Praca w grupie, integracja z osobami dorosłymi

- Umiejętność twórczego spędzania wolnego czasu

- Czynny udział w występach artystycznych na terenie Gminy Grabów oraz

reprezentacja wraz z orkiestrą dętą poza jej terenem.

Środki przeznaczone na realizację powyższych działań wynoszą 11 386,17 zł. Termin realizacji od 15 kwietnia 2010 r. do 15 września 2010 r.

Dziękuję za uwagę.

WÓJT GMINY GRABÓW

Ryszard Kostrzewski